SkinSense 프로젝트

AI 융합 비접촉 피부바이오센서 청년창업

실행 계획서 및 핵심 문서 패키지

문서 구성

Part 1. 대학생 팀원 모집 공고문

Part 2. 특허 청구항 초안 (2건)

Part 3. 정부과제 사업계획서 골격

Part 4. 주차별 실행 체크리스트 (12개월)

2026년 2월 | v1.0

# Part 1. 대학생 팀원 모집 공고문

## 🚀 [SkinSense] AI 헬스케어 스타트업 창업 팀원 모집

비접촉식 피부 바이오센서를 함께 개발하고 창업에 도전할 대학생을 찾습니다!

### 프로젝트 소개

SkinSense는 맴돌이전류(Eddy Current) 원리를 이용해 피부에 접촉하지 않고도 각질층(10~20μm)의 수분과 저항을 정밀 측정하는 차세대 센서를 개발하는 프로젝트입니다. AI 알고리즘과 결합하여 K-뷰티 화장품의 효능을 객관적으로 평가하고, 궁극적으로 헬스케어 스타트업으로 성장시키는 것이 목표입니다.

### 멘토 소개

- 삼성디스플레이 수석연구원 (25년 경력)

- 미국 특허 130건 이상 보유, Google Scholar 피인용 760회+

- 고려대학교 응용물리학 박사

- OLED, LCD, Micro LED 등 디스플레이 기술 전문가

### 모집 포지션 (3명)

| 포지션 | 추천 전공 | 주요 업무 | 우대 역량 |
| --- | --- | --- | --- |
| 하드웨어 리드 | 전자공학, 물리학, 메카트로닉스 | RF 센서 회로 설계, PCB 레이아웃, 아두이노 프로토타이핑 | 아두이노/라즈베리파이 경험, 오실로스코프 사용 |
| 소프트웨어/AI 리드 | 컴퓨터공학, 데이터사이언스, AI | Python 데이터 수집, 보정 알고리즘, ML 모델 개발 | Python(pandas, scikit-learn), 시리얼 통신 경험 |
| 사업화/기획 리드 | 경영학, 바이오, 화학공학 | 특허 조사, 사업계획서 작성, 정부과제 신청, 임상 설계 | 사업계획서 작성 경험, 화장품/의료기기 관심 |

### 참여 혜택

- 특허 공동발명자 등재 (2건 이상)

- 학술 논문 공저자 (국내/국제 학회 투고)

- 정부 창업지원금 확보 시 사업비 집행 참여

- 삼성디스플레이 수석연구원의 1:1 기술 멘토링 (주 1회)

- 실제 창업 경험 (정부과제 신청~사업자등록~시제품 제작)

- 성공 시 공동창업자로서 헬스케어 스타트업 합류 기회

### 활동 조건

- 활동 기간: 2026년 3월 ~ 2027년 2월 (12개월)

- 주간 미팅: 매주 일요일 오후 2시간 (온/오프라인 병행)

- 개인 작업: 주당 최소 10시간 투입 가능자

- 만 39세 이하 (청년창업사관학교 지원 요건)

### 지원 방법

이메일: [멘토 이메일 주소]

제출 서류: ①이력서(자유양식) ②지원동기(A4 1장) ③포트폴리오(선택)

마감: 2026년 3월 15일

면접: 서류 합격자 대상 온라인 면접 (30분)

# Part 2. 특허 청구항 초안 (2건)

## 특허 1: 비접촉식 복수 주파수 맴돌이전류 피부 각질층 선별 측정 장치

발명의 명칭: 복수 주파수 맴돌이전류를 이용한 비접촉식 피부 각질층 선별 임피던스 측정 장치 및 방법

### 【청구항】

【청구항 1】 피부 표면의 각질층 임피던스를 비접촉으로 선별 측정하는 장치에 있어서,

제1 주파수(f₁)의 교류 전류를 인가하여 피부 표면으로부터 제1 침투 깊이(δ₁)에 해당하는 영역에 맴돌이전류를 유도하는 제1 여기 코일;

상기 제1 주파수와 상이한 제2 주파수(f₂)의 교류 전류를 인가하여 피부 표면으로부터 제2 침투 깊이(δ₂)에 해당하는 영역에 맴돌이전류를 유도하는 제2 여기 코일 또는 상기 제1 여기 코일에 순차적으로 제2 주파수를 인가하는 수단;

상기 맴돌이전류에 의한 역자계를 감지하여 각 주파수에 대응하는 임피던스 변화를 측정하는 감지부;

상기 제1 주파수에 대응하는 임피던스 변화값(Z₁)과 상기 제2 주파수에 대응하는 임피던스 변화값(Z₂)의 가중 차분 연산을 통해 각질층에 국한된 임피던스 값을 산출하는 신호처리부;를 포함하되,

상기 제1 주파수(f₁)는 스킨 효과(Skin Effect)에 의한 침투 깊이(δ₁)가 피부 각질층 두께(10~20μm) 이내가 되도록 50MHz 이상으로 설정되고, 상기 제2 주파수(f₂)는 침투 깊이(δ₂)가 진피층까지 도달하도록 10MHz 이하로 설정되는 것을 특징으로 하는 비접촉식 피부 각질층 선별 임피던스 측정 장치.

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 신호처리부는 다음 수학식에 의해 각질층 순수 신호(S_sc)를 산출하는 것을 특징으로 하는 장치:

S_sc = Z₁ - (α × Z₂)

여기서 α는 제2 주파수에서의 각질층 기여율을 나타내는 가중치로, 0.1 내지 0.3 범위의 값인 것을 특징으로 하는 장치.

【청구항 3】 제1항에 있어서, 상기 여기 코일과 피부 표면 사이의 이격 거리를 측정하는 비접촉식 거리 센서; 및 피부 표면 온도를 측정하는 적외선 온도 센서;를 더 포함하고, 상기 신호처리부는 상기 이격 거리 및 피부 표면 온도에 기반한 보정 연산을 수행하는 것을 특징으로 하는 장치.

【청구항 4】 제3항에 있어서, 상기 비접촉식 거리 센서는 ToF(Time of Flight) 방식의 레이저 거리 센서이며, 50μm 내지 200μm 범위의 이격 거리를 ±10μm 이내의 정밀도로 측정하는 것을 특징으로 하는 장치.

【청구항 5】 제1항에 있어서, 상기 여기 코일은 PCB(Printed Circuit Board) 기판 위에 형성된 스파이럴 형상의 평면 코일이며, 외경이 5mm 내지 15mm이고, 턴수가 5 내지 20턴인 것을 특징으로 하는 장치.

## 특허 2: AI 기반 다변수 보정 비접촉 피부 임피던스 측정 방법

발명의 명칭: 인공지능 기반 다변수 보정을 이용한 비접촉 피부 임피던스 측정 방법 및 피부 상태 분류 시스템

### 【청구항】

【청구항 1】 비접촉식 맴돌이전류 센서로 측정된 피부 임피던스 데이터를 처리하는 방법에 있어서,

(a) 복수 주파수의 맴돌이전류를 이용하여 피부의 임피던스 변화값을 측정하는 단계;

(b) 센서와 피부 표면 사이의 이격 거리, 피부 표면 온도, 및 환경 습도를 포함하는 외부 변수를 동시에 측정하는 단계;

(c) 상기 외부 변수에 기반하여 학습된 인공신경망 모델을 이용해 임피던스 변화값으로부터 상기 외부 변수의 영향을 제거하는 보정 단계;

(d) 보정된 임피던스 값을 기반으로 피부 상태를 복수의 카테고리(건성, 지성, 복합성, 민감성) 중 하나로 분류하는 단계;를 포함하는 것을 특징으로 하는 비접촉 피부 임피던스 측정 방법.

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 (c) 단계의 인공신경망 모델은, 이격 거리 보정 함수: C_d(Z, d) = Z / f(d), 온도 보정 함수: C_t(Z, T) = Z / (1 + β×(T - T_ref))를 학습 데이터로부터 비선형 회귀를 통해 최적화한 모델인 것을 특징으로 하는 방법. 여기서 β는 온도 계수(0.015~0.025/°C), T_ref는 기준 온도(20°C)인 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 3】 제1항에 있어서, 상기 (d) 단계 이후에, 분류된 피부 상태와 임피던스 시계열 데이터에 기반하여 화장품 성분 데이터베이스와 매칭하는 맞춤형 화장품 추천 단계;를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 4】 제1항에 있어서, 상기 (a) 단계는 제1 시점에서 화장품 도포 전 기저 임피던스를 측정하는 단계; 및 화장품 도포 후 소정 시간 간격(1분, 5분, 10분, 30분)으로 임피던스를 반복 측정하는 단계;를 포함하고, 상기 기저 임피던스 대비 시간별 임피던스 변화율을 산출하여 화장품의 보습 효능을 정량적으로 평가하는 것을 특징으로 하는 방법.

# Part 3. 정부과제 사업계획서 골격

## 과제명

「AI 융합 비접촉 전자기 유도 피부바이오센서 기술 개발 및 K-뷰티 맞춤형 화장품 추천 시스템 구축」

## 1. 문제 정의 (Problem Statement)

기존 피부 측정기(Corneometer, TEWL 등)는 모두 접촉식입니다. 접촉식 측정은 세 가지 근본적 한계를 갖고 있습니다. 첫째, 프로브 접촉 시 각질 유실 및 압력 의존적 오차가 발생합니다. 둘째, 다수 피험자 측정 시 위생 관리 비용이 증가합니다. 셋째, 실시간 연속 모니터링이 불가합니다. 글로벌 피부 분석 기기 시장은 2030년 약 25억 달러 규모로 성장이 전망되며, K-뷰티 수출액이 100억 달러를 돌파한 상황에서 객관적이고 비접촉적인 화장품 효능 평가 도구에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

## 2. 기술 솔루션 (Solution)

맴돌이전류(Eddy Current)의 스킨 효과(Skin Effect)를 이용하여, 100MHz 대역의 고주파 자기장으로 피부 각질층(10~20μm)에만 국한된 맴돌이전류를 유도합니다. 복수 주파수 차분법(100MHz - 1MHz)으로 각질층 순수 신호를 추출하고, AI 기반 다변수 보정(거리, 온도, 습도) 알고리즘을 적용하여 높은 재현성을 확보합니다.

## 3. 기술 차별화 (Competitive Advantage)

| 비교 항목 | 기존 접촉식 | 기존 비접촉식 | SkinSense (본 기술) |
| --- | --- | --- | --- |
| 측정 방식 | 프로브 직접 접촉 | 광학/초음파 | 맴돌이전류 (비접촉) |
| 층별 선택성 | 불가 (전체 피부) | 제한적 | 각질층 선별 가능 |
| 위생성 | 소독 필요 | 양호 | 완전 비접촉 |
| 실시간 모니터링 | 불가 | 가능 | 가능 + AI 분석 |
| AI 융합 | 없음 | 일부 | 다변수 보정 + 피부 분류 |

## 4. 개발 로드맵 (12개월)

| Phase | 핵심 과제 | 산출물 | 예산 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (1~3개월) | 아두이노 PoC 제작, 전도도 감지 실험, 특허 선행기술 조사 | PoC 데모, 기술 보고서 | 50만원 |
| Phase 2 (4~6개월) | NanoVNA/Red Pitaya 정밀 측정, 복수 주파수 검증, 보정 알고리즘 | 특허 2건 출원, 기술 논문 초고 | 250만원 |
| Phase 3 (7~9개월) | AI 피부 분류 모델, 10명 파일럿 임상, 논문 투고 | 논문 1편, 임상 데이터 | 100만원 |
| Phase 4 (10~12개월) | 정부과제 신청, OEM 프로토타입, 법인 설립 | 시제품 10대, 사업자등록 | 100만원 |

## 5. 팀 역량 (Team)

기술총괄(멘토): 삼성디스플레이 수석연구원, 응용물리학 박사, 미국 특허 130건+, SID Display Week 다수 발표. 전자기 소자 설계 및 박막 물성 측정 분야 25년 전문가로서, 본 과제의 핵심 기술인 맴돌이전류 센서 설계와 스킨 효과 이론 적용에 대한 직접적인 기술 지도가 가능합니다.

하드웨어(학생 A), 소프트웨어/AI(학생 B), 사업화(학생 C): 각 분야 전공 대학생으로 구성. 멘토의 주 1회 기술 세미나와 코드 리뷰를 통해 빠른 기술 습득이 가능한 구조입니다.

## 6. 시장 및 매출 전망

|  | 1년차 | 2년차 | 3년차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 매출 | 0원 (기술 검증) | 3억원 | 10억원 |
| 주요 채널 | 정부과제 수주 | 화장품사 B2B 5개사 | B2B 20개사 + 해외 |
| 고용 | 4명 (팀원) | 6명 | 10명 |

## 7. 정부과제 타겟 목록

| 과제명 | 지원금 | 신청 요건 | 신청 시기 |
| --- | --- | --- | --- |
| 예비창업패키지 | 최대 1억원 | 사업자 등록 전 | 2026년 2~3월 |
| 초기창업패키지 | 최대 1억원 | 업력 3년 이내 | 2026년 1~2월 |
| 청년창업사관학교 | 최대 1억원 | 만 39세 이하, 3년 이내 | 2026년 2월 |
| 제품화 ALL-In-One 팩 | 미정 | 7년 미만 제조창업기업 | 2026년 2월 |
| K-뷰티론 | 연간 2억원 | 화장품 중소기업 | 상시 접수 |

# Part 4. 주차별 실행 체크리스트 (12개월)

## Phase 1: 기초 연구 및 PoC (1~3개월)

### 1~2주차: 킥오프 & 부품 확보

- ☐ 팀 킥오프 미팅: 역할 분담 확정, GitHub 레포지토리 생성, Notion 프로젝트 보드 세팅

- ☐ 부품 주문: 아두이노 Nano, 74HC14, 에나멜선, HC-SR04, MLX90614, OLED (총 5만원)

- ☐ 가이드북 스터디: 2장(기술 원리), 4장(회로 구성) 전원 숙독

- ☐ [학생 C] KIPRIS/Google Patents 선행기술 조사 시작

### 3~4주차: LC 발진기 구현 & 기초 실험

- ☐ [학생 A] LC 발진기 회로 브레드보드 조립, 주파수 출력 확인

- ☐ [학생 A] 에나멜선 코일 제작 (20턴, 외경 20mm)

- ☐ [학생 B] 아두이노 소스 코드 업로드, 시리얼 모니터 데이터 확인

- ☐ 캘리브레이션 테스트: 공기 중 기준 주파수 측정

### 5~8주차: 전도도 테스트 & 거리 의존성 실험

- ☐ 가이드북 5.2절: 알루미늄 호일 거리 의존성 테스트 (1~5cm, 5회 평균)

- ☐ 가이드북 5.3절: 건조 종이/물/식염수/알루미늄 전도도 비교 실험

- ☐ [학생 B] Python 데이터 수집 코드 작성 (가이드북 6.1절 기반)

- ☐ 거리-주파수 곡선, 전도도-주파수 변화율 그래프 플로팅

- ☐ [학생 C] 선행기술 조사 보고서 완성 (특허 Gap 분석)

### 9~12주차: 피부 측정 PoC & Phase 1 종료

- ☐ 가이드북 5.4절: 전완부 피부 기저값 측정 (팀원 상호 측정)

- ☐ 보습 크림 도포 전/후 주파수 변화 감지 실험

- ☐ Phase 1 기술 보고서 작성 (PoC 결과, 한계점, Phase 2 계획)

- ☐ 멘토 리뷰 미팅: Go/No-Go 판단, Phase 2 장비 구매 결정

## Phase 2: 정밀화 & 특허 출원 (4~6개월)

### 13~16주차: 정밀 측정 시스템 구축

- ☐ NanoVNA-H4 또는 Red Pitaya STEMlab 구매 및 세팅

- ☐ 100MHz / 1MHz 복수 주파수 측정 환경 구현

- ☐ HC-SR04 → VL53L0X ToF 센서 업그레이드

- ☐ PCB 코일 설계 (Rogers RO4350B, 10턴 스파이럴, 외경 8mm)

### 17~20주차: 보정 알고리즘 검증 & 특허 출원

- ☐ [학생 B] 거리 보정, 온도 보정 알고리즘 구현 (가이드북 6.2절)

- ☐ [학생 B] 각질층 순수 신호 추출 알고리즘 (고주파 - 저주파 × α) 검증

- ☐ [멘토+학생 C] 특허 명세서 작성: 센서 구조 특허 (청구항 5개)

- ☐ [멘토+학생 C] 특허 명세서 작성: AI 보정 알고리즘 특허 (청구항 4개)

### 21~24주차: 특허 출원 완료 & 논문 초고

- ☐ 특허 2건 국내 출원 (특허사무소 의뢰 또는 자가 출원)

- ☐ 학술 논문 Introduction + Method 섹션 초안 작성

- ☐ Phase 2 기술 보고서 (정밀 측정 결과, 보정 알고리즘 성능)

- ☐ 정부과제 신청 준비 시작 (2026 하반기 또는 2027 상반기 공고 대비)

## Phase 3: AI 융합 & 임상 (7~9개월)

☐ 10명 대상 파일럿 임상 실시 (IRB 면제 조건 확인)

☐ 기존 접촉식 측정기(Corneometer 등)와 동시 측정 → 상관관계 분석

☐ AI 피부 분류 모델 학습 (건성/지성/복합성/민감성)

☐ 화장품 3종 이상 도포 전/후 효능 평가 데이터 수집

☐ 학술 논문 Results + Discussion 완성, 투고

☐ 정부과제 사업계획서 최종 검토 및 제출

## Phase 4: 사업화 착수 (10~12개월)

☐ 선전 OEM 업체 컨택, PCB + PCBA 견적 (가이드북 7장 활용)

☐ 프로토타입 10대 제작 발주

☐ BLE 모듈 연동 + 스마트폰 앱 프로토타입 개발

☐ 사업자등록 또는 법인 설립

☐ 데모데이 / IR 피칭 자료 준비

☐ 화장품사 2~3개사 PoC 미팅 (B2B 파이프라인 구축)

☐ 12개월 성과 보고서 작성 및 차년도 계획 수립